АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОБЕЦКОГО сельскоГО поселениЯ

еЛЬНИНСКОГО РАЙОНА сМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.03.2019 № 19

с.Коробец

О проведении противопаводковых

мероприятий     на      территории

Коробецкого сельского поселения

Ельнинского  района  Смоленской области

В связи с наступающим паводком, в целях сохранения жизни и здоровья населения, проживающего на территории поселения:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить противопаводковую комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии — Буряков И.В. - Глава муниципального образования Коробецкого сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

Члены комиссии:

Киселева Н.П. - директор МБОУ Коробецкой средней школы

Позенко А.Г. - специалист 1 категории Администрации Коробецкого с/п

Савонченкова В.М- менеджер Администрации Коробецкого с/п

Цветков С.И- водитель Администрации Коробецкого с/п

Шадрова А.А-директор СДК с.Теренино

Мишанкова С.В- директор СДК д.Уварово

Скрипко Н.В- менеджер Администрации Коробецкого с/п

Ерохов С.Н- водитель Администрации Коробецкого с/п

Савченков В.М. - председатель СПК «Коробец»

Иванов А.А-        председатель СПК «Теренино»

2.Утвердить план мероприятий (Приложение № 1)

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Коробецкого сельского поселения

Ельнинского района Смоленской области                                    И.В.Буряков

Приложение №

к постановлению

Администрации Коробецкого

сельского поселения Ельнинского

района Смоленской области

от 21.03.2019 г. №19

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории

Коробецкого сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Ответственный за проведения | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание при Главе Администрации сельского поселения по проведению противопаводковых мероприятий | Администрация сельского поселения | Глава муниципального образования Коробецкого сельского поселения | 25.03.2019 |
| 3 | Провести разъяснительные беседы в школах - с рабочими СПК «Коробец» -с рабочими СПК «Теренино» - с населением (в торговых точках, ДК, библиотека) | Школа с.Коробец, с.Теренино мех.цех.жив.фермы мех.цех.жив.фермы около магазинов, в библиотеках, ДК | Киселева Н.П.- директор школы Савченков В.М.- Председатель СПК «Коробец» Иванов А.А-председатель СПК «Теренино» Савонченкова В.М Шадрова А.А Силаева Ю.А. Мишанкова С.В. Корастылева Т.Н. Скрипко Н.В | 22.03.2019-24.03.2019 22.03.2019 24.03.2019 23.03.2019 24.03.2019 24.03.2019 24.03.2019 24.03.2019 24.03.2019 |
| 4 | Провести индивидуальные беседы с рыбаками (особенно с подростками) | Школа, администрация с/поселения | Киселева Н.П. -директор школы Позенко А.Г.- специалист 1 категории | 24.03.2019 24.03.2019 |